## Slide 1: Padrões Internacionais de GP
Prof. João Carlos Boyadjian,PMP,MBA,MSc

## Slide 2
Costa Manso – Administrador USJT – Mestre em Eng Naval
NYU – FGV – IETEC – PMP – PCP – UFSCAR - USP/ESALQ - ATP
Membro – 1987 - Fundador SP - Mentor Mg-Mt e Armênia – Fellow PMI-SP
Autor e co-autor livros – autor e ator da peça Day by day de um Prj – Sistema Flow-Pm e Gestão Produção AGL –
Palestrante e Professor da USP/ESALQ – FIA - FGV – UFSCAR – FECAP - FATEC – IETEC – SUSTENTARE – PUC-MG – TREVISAN - SENAC
Presidente do Fundo Nacional Armênia
Consultor JCB Management
Prof. João Carlos Boyadjian,
MBA, PMP®, MSc
Fellow PMI-SP
Notes: 2

## Slide 4
NÃO HÁ UMA ÚNICA MANEIRA PARA SE GERENCIAR PROJETOS
Objetivo

## Slide 5
QUE PADRÕES
MÉTODOS
ARTEFATOS
UTILIZAR?

## Slide 6: Tipos de Projetos
Projetos Industriais
6
Projetos de Sociais e Culturais
Projetos de Infraestrutura
6
Notes: 6

## Slide 7
Tamanho – Pequeno – Médio – Grande porte
Complexidade – Baixa – Média - Alta
Recursos disponíveis – Pessoas – Máquinas – Equipamentos - Instalações
Cultura da organização – Madura - Imatura

## Slide 8: Ambiente interno e externo

## Slide 9: 🔄 Enquete 1 Identificação dos stakeholders áreas que mais atuam
Administração - CEO
RPA
Engenheiro
Tecnologia da Informação
Marketing (novos produtos)
Produção
Comercial
Financeiro
Eventos
Saúde
Educação
Governo
Outro…
https://forms.gle/NPFQHBzdz91hJDeSA

## Slide 10: Padrões
Guia que trata dos Princípios do gerenciamento de projetos, sistema de geração de valor, áreas do conhecimento, abordagem baseada no contexto (tailoring), modelos, métodos e artefatos.
Guia que apresenta as Áreas de competências (pessoas, práticas e perspectivas), cultura e valores, governança, estrutura e processos.
Método para gerenciamento de projetos que pode ser aplicado a qualquer projeto, independentemente do tipo, da escala, da geografia, da organização ou da cultura
Método que apresenta um modelo contemplando três fases, análise do negócio, seleção e desenvolvimento do escopo, planejamento da execução, implantação, comissionamento, operação e manutenção.
https://www.pmi.org/
https://ipma.world/
https://www.ipaglobal.com/
https://www.axelos.com/

## Slide 11
Notes: CPLAN Consultoria e Planejamento Ltda.
copyright@jcboyadjian
11
CPLAN Consultoria e Planejamento Ltda.
copyright@jcboyadjian
11

## Slide 12: O universo do conhecimento - PMI
Notes: CPLAN Consultoria e Planejamento Ltda.
copyright@jcboyadjian
12
CPLAN Consultoria e Planejamento Ltda.
copyright@jcboyadjian
12

## Slide 13: Outros Padrões

## Slide 14
https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/manual_gerenciamento_a4_v4_1.pdf
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/ccomsoc/planejamento/documentos/NOVOS/Anexo%203%20Gest%C3%A3o%20de%20Fin%20Log%20v1%2021FEV20.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/jspui/handle/1/6155

## Slide 15
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/documentos/metodologia-de-gerenciamento-de-projetos-do-sisp-mgp-sisp
https://pt.scribd.com/document/432405801/Plano-de-Projeto-Petrobras-BOM

## Slide 16
Gerenciamento de Projetos é uma Ciência da Administração

## Slide 17
Mundo empresarial de hoje requer
GESTÃO ESTRATÉGICA – G.PORTFOLIO
GESTÃO TÁTICA – G.PROGRAMAS
GESTÃO OPERACIONAL – G.PROJETOS
MATURIDADE
STANDARD’S
BOAS
PRÁTICAS
corporativo
17
17
Notes: Las empresas, en general en el mundo corporativo, necesitan trabajar en tres dimensiones: Gestión estratégica: donde se definen las metas y objetivos que debe alcanzar la empresa en un año fiscal. Estas metas y objetivos deben traducirse en proyectos con el apoyo del equipo de gestión del programa que se denominan GERENTES TÁCTICOS de la organización y que reúnen beneficios específicos en su área de especialización, como TI - comercial - producción ... Estas áreas tácticas cuentan con un equipo operativo para desarrollar los proyectos necesarios para que se produzcan los objetivos estratégicos. Sin embargo, no todos los proyectos son aprobados para ser desarrollados por una serie de razones, ya sea porque son demasiado arriesgados, o porque no son una prioridad o porque no agregan valor al negocio. Para que podamos trabajar de manera coordinada y los proyectos puedan ser presentados y posteriormente desarrollados, se recomienda que la empresa cuente con un equipo maduro con sólidos conocimientos sobre prácticas de gestión de proyectos. Tenemos que tener procesos orientados para poder gestionar proyectos ya sean predictivos o adaptativos (agile). Es por ello que muchas empresas cuentan con una oficina de gestión de proyectos para dar este apoyo a los profesionales a nivel operativo, táctico y estratégico.

## Slide 18: Pulse of Profession – PMI-2023

## Slide 19
Comparação de empresas maduras com
empresas sem processos maduros
Chart: Fatores de sucesso empresas
| atingir metas | Dentro do orçamento | Entrega Prazo | Mud Escopo | Falha total
Emp Maduras | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 0.3 | 0.11
Sem processo | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.21
Monday -2022
https://monday.com/blog/project-management/project-management-statistics

## Slide 20
Híbrido
s
n
2 coisas
20
Seleção da Abrangência dos Projetos
Doug Rose
PBS
@jcboyadjian
Notes: 20

## Slide 21: 🔄 Enquete 2 Que abordagem de gerenciamento você mais trabalha?
Preditiva (tradicional)
Adaptativa (agil)
Híbrida
Todas
https://forms.gle/F3grm1sSyh3VWT6M9

## Slide 22
Princípios e Código de Ética
Modelos
Domínios
Artefatos
Entregas
Métodos
Tailorização/Customização
Sistema
De
valor
Ambiente interno
Ambiente externo
22

## Slide 23
Pensamento Sistêmico – PMI – Pmbok – 7a.ed
4
PLANEJAMENTO
7
MEDIÇÃO
6
ENTREGA
5
TRABALHO DO PROJETO
100%
FIM
n
s
3
CICLO DE VIDA
1
PARTES INTERESSADAS
2
TIME
8
INCERTEZA
@jcboyadjian

## Slide 24
IPMA ICB 4: olho de competência e domínios de gestão
O Olho da Competência do ICB (Individual Competence Baseline)
representa o universo de competências para a gestão de projetos, programas e portfólios.
Cada indivíduo tem de ter um conjunto específico de competências para gerenciar projetos com sucesso.
  competências de perspectiva (5)
  competências sociais de pessoas (10)
  competências de práticas de projeto (13)
perspectiva
pessoas
prática
projeto

## Slide 25
ICB4 - IPMA
@jcboyadjian

## Slide 26: FEL - etapas

## Slide 27: Prince2
(7) Princípios
São direcionadores /orientadores necessários para a obtenção de sucesso na gestão do projeto
(7) Temas
  São partes do projeto a serem administradas ao longo do ciclo de vida de um projeto
(7) Processos
  Um conjunto de atividades para se alcançar os objetivos do projeto

## Slide 28: Prince2 – Processos
Legenda:
SU = Starting up (partida do projeto)
IP = Initiating a Project (iniciação do projeto)
SB = Stage Boundary (gerenciar fronteiras de estágio)
CP = Closing a Project (encerrando o projeto)
Fonte: ATHEM. Processos do Prince 2. São Paulo: Athem, [s.d.]. Disponível em: https://athem.net.br/processos-prince2. Acesso em: 23 jan. 2023.
28

## Slide 29
Outras Abordagens Adaptativas
SCRUM
Extreme Programming (XP)
Feature Driven Development (FDD)
Dinamic System Development Management (DSDM)
Lean Project Management
Kanban
Métodos Híbridos e Design Thinking (DT)
Notes: 29

## Slide 30
Abrangência adaptativa – Modelo Scrum
Reunião de Planejamento da Sprint (4-8h)
(Lista de Tarefas com estimativa)
Revisão da Sprint (2-4h)
Retrospectiva da Sprint (1-3h)
Épicos priorizados
Pessoas
Histórias de Usuários e DOD
Capacidade da Equipe
Reunião em
pé (15 min)
Produção
da Sprint
Notes: 30

## Slide 31
Ciclo de vida Adaptativo - Kanbans
Área tecnológica
Fluxo
Notes: 31

## Slide 32: Modelo hibrido iterativa – adaptativo Projeto de um novo medicamento
Ciclo de vida Hibrido

## Slide 33: ISO 21500 & ISO 10006
• ISO 21500: Diretrizes para gerenciamento de projetos – alta compatibilidade com PMBOK
• Estrutura baseada em grupos de processos e áreas de conhecimento
• ISO 10006: Gestão da Qualidade em Projetos – integração com ISO 9001
• Padrões amplamente adotados em projetos de órgãos públicos e privados no Brasil e no exterior

## Slide 34: Enquete 3 – Quais padrões sua organização mais utiliza?
Aponte seu celular para o QR Code e vote em tempo real.
PMBOK (PMI)
PRINCE2 (AXELOS)
ICB4 – (IPMA)
FEL - IPA
ISO 21500
SCRUM
FDD
LEAN
Design Thinking
EXTREME PROG (XP)
DSDM – Dynamic System Development
KANBAN
outro
https://forms.gle/9sFzySdhqhqpqsy27

## Slide 35
Que padrão utilizar no meu projeto?
https://nupp.guide/pt/
NUPP é compatível com todos os principais padrões, PRINCE2® , Guia PMBOK, DSDM® , XP e Scrum.

## Slide 36: Tendências Futuras em Gerenciamento de Projetos
• ESG e sustentabilidade como pilares de decisão
• Inteligência artificial e dados em tempo real para decisões de projeto
• Hibridismo organizacional e equipes multiculturais
• Projetos regenerativos e foco em impacto social positivo
🔮
Novo Guia PMBOK – 2026
Praticas mescladas entre – grupos de processo – domínios e princípios
Governança e não Gestão da Integração
Partes Interessadas estará junto com comunicação
Aquisição estará em um apêndice
IA – estará junto em um apêndice
Nova área - SUSTENTATIBILIDADE

## Slide 37
https://jcboyadjian.com/materiaisarquivos/
Estudos e pesquisas

## Slide 38
Projetos acadêmicos

## Slide 39: Referências Bibliográficas

## Slide 40: Muito obrigado - Chanorhagal
Canal | Link
 | jcb@jcbmanagement.com.br
 | www.jcboyadjian.com
 | jcbmanagement
 | 11-3045-1336
 | 11-99971-8102
 | jcboyadjian
 | joao c boyadjian
 | boyadjian
  Prof.João Carlos Boyadjian, MSc,MBA, PMP, Fellow
  PMI 15259, CRA 20279
Fale comigo

## Slide 41
O sucesso está no equilíbrio do uso da relação do conhecimento e o uso com bom senso das boas práticas e metodologias adaptadas ao contexto dos seus projetos com aplicação da inteligência artificial
Boa sorte
Boyadjian

## Slide 42
Seja feliz
42

## Slide 43
Curso
Prática de iniciar um projeto com IA
@jcboyadjian
Livro